## Slide 1
涂利明
tuliming@hdu.edu.cn
2、需求开发

## Slide 2
主要内容
需求获取
需求分析
规范说明
需求验证
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
字体下载：www.1ppt.com/ziti/

## Slide 3
需求工程
需求开发
需求管理
需求获取
需求分析
规范说明
需求验证
软件需求工程的细分

## Slide 4
需求获取
需求分析
规范说明
需求验证

## Slide 5
需求获取

## Slide 6
需求开发的核心是需求的获取，这是一种为软件系统确定各类干系人的需要和约束的过程。
需求获取不等同于“收集需求”，也不是简单地将用户所说的全部记录下来。获取是一个综合协作和分析性的过程，其活动包括收集、发现、提炼和定义需求。
获取的目的是为了发现业务需求、用户需求、功能需求和非功能需求，还有一些其他类型的信息。
需求获取可能是软件开发各个方面中最具有挑战性、最关键、最易出错和最需要密集沟通的阶段。

## Slide 7
让用户专心参与获取过程，能够为项目赢得支持和认同
作为业务分析师：
  要尽量试着去理解用户在陈述需求时的思维过程。通过研究用户执行任务所作决策的过程，提炼出潜在的逻辑。
  要保证每个人都明白系统为什么必须要执行那些特定的功能。
  要对大家提出的需求仔细甄别，过时、无效的业务过程或者规则，都不应该纳入新的系统中。

## Slide 8
焦点小组
一组用户代表，参加有人引导的需求获取活动，对产品的功能和质量需求提出建议和看法；
参与者通常对需求没有决策权。
观察
用户对需求的描述可能不准确或者有遗漏；
通过观察可以验证已收集到的信息，为访谈确定新主题，发现现有系统的问题。
需求获取方法
访谈
最常见的方法，包括1vs1或者小范围讨论；
敏捷项目广泛使用访谈机制。
工作坊
是一种资源密集型方式；
有时要求大量参会者一次性抽出几天时间。

## Slide 9
需求获取方法（续）
问卷调查
一种针对大群体用户进行调查并了解其需求的方式；
最大的挑战是问题设计。
系统接口分析
一种独立的需求获取方法；
检查哪些系统与你的系统相关联；
其揭示的功能需求涉及系统之间的数据和服务交换。
用户界面分析
一种独立的需求获取方法；
研究现有系统；
揭示用户和功能需求。
文档分析
检查现有文档，发现潜在软件需求；
需求规范说明、业务过程、标准、制度等；
能够揭示一些人们不会告诉你的信息。

## Slide 10
决定需求获取的范围和日程
准备资源
准备问题
和Straw man模型
举行需求获取会议
组织并分享笔记
记录未解决问题
需求获取的一般过程
准备阶段
跟进阶段
执行阶段

## Slide 11
如何知道已经完成需求获取
用户再也想不出更多用例；
用户提出了新的使用场景，但是并不能引出新的功能需求；
用户重复以前已经讨论过的问题；
建议的新特性、用户需求或者功能需求都在范围之外；
提议的心需求的优先级比较低；
用户提议的性能可以纳入“产品生命周期中的某个时间”，而不是“我们此刻所讨论的具体产品”；
检查某一个领域需求的开发人员和测试人员提出的问题越来越少。

## Slide 12
需求获取注意事项
1
平衡干系人出席的人数
3
避免需求对抗设计
4
合理调查
2
定义范围要适当

## Slide 13: 假设需求&隐晦需求
假设需求是人们期望但没有明确表述出来的需求，你的假设虽然很明显，但与开发人员做出的假设可能不一致
隐晦需求之所以需要，是由于存在另外的需求，但隐晦需求的表述不是很明确。开发人员无法实现自己都不知道的功能。
例如：
电话号码，邮箱的有效格式；
身份证号，银行卡号不重复的隐晦需求；
网站发布内容的显示与检索

## Slide 14: 找出遗漏需求
需求遗漏是一种常见的缺陷。由于遗漏的需求时不可见的，很难被发现。
找出遗漏需求的技巧：
将概要需求进行详细分解，揭示出真正的需要；
保证所有用户类别都提供了输入；
追溯系统需求、用户需求、事件相应列表和业务规则至其相应的功能需求，确保全部功能需求都已经被提炼出来；
检查边界值以免遗漏需求；
不同层次的视图展示需求；
对于复杂的问题可以使用决策树或者决策表来涵盖所有可能的条件；
为项目创建一个常用功能领域检查表，如错误登录、备份和恢复、访问安全、报告、打印等。
通过数据模型可以揭示遗漏的功能。

## Slide 15
非功能需求——软件质量定义
外部质量属性
描述软件运行期间能够感受到的属性。
内部质量属性
可靠性
健壮性
安全性
防护性
易用性
可安装性
完整性
互操作性
性能
在软件运行期间不会直接表现出来。
可重用性
可伸缩性
可验证性
有效性
可修改性
可移植性

## Slide 16
要事优先：设定需求优先级
排优先级能够解决有限资源与大量需求之间的矛盾。
  通过估算每个产品功能的相对优先级，从而为产品的构建过程制定计划，达到以最低成本提供最高价值的目的。
优先级是相对的。
高优先级
别做这些
中优先级
低优先级
重要
不太重要
紧急
不太紧急

## Slide 17
需求分析

## Slide 18: 对客户输入的需求进行分类
业务需求
用户需求
业务规则
功能需求
质量属性
外部接口需求
约束
数据需求
解决思路
无效需求
操作流程

## Slide 19
理解用户需求
用例
用户故事
一图胜千言
记录业务规则，照章办事
没有哪一个需求视图能够让我们全面理解需求
为了看清需求全貌，需要在不同的抽象层次综合描述

## Slide 20
规范说明

## Slide 21
就是各方干系人对所要开发的产品达成一个协议文档。
业务需求包含在愿景和范围文档之中，而用户需求以用例或者用户故事的形式来捕捉；
产品的功能和非功能需求通常都存储在一个软件需求规格说明（SRS）；
交付对象包括客户、市场、销售、项目经理、设计人员、开发人员、分包商和验证解决方案人员。
需求开发的结果

## Slide 22
2
4
1
7
完整性
可验证性
正确性
必要性
优秀需求特点——需求陈述
3
可行性
5
优先级排序
6
无歧义
在理想状况下每一个业务需求、用户需求、功能性需求和非功能性需求应该具备的特点。

## Slide 23
1
2
3
4
完整性
可修改性
一致性
可追溯性
优秀需求特点——需求集合
各个独立需求都有完美表述是不够的。一些需求集合是为一个特定发布的基线或者迭代而产生。

## Slide 24
需求规范应该细化到包含的信息刚刚够用的程度，让开发人员和测试人员正确实现。（1）恰当细化；（2）一致的粒度。
尽量使用最有效的表达方式。除了自然语言表述外，还可以使用列表、表格、可视化分析模型、图表、数学公式、图片、音频和视频片段等补充信息手段。
使用清晰明了，没有歧义的词语表达。留心同义词和近义词。
避免遗漏功能有帮助的方法是把关注点放在获取用户的任务上而不是系统功能上。使用分析模型也有助于发现遗漏掉的需求。
细化程度
表达技巧
避免歧义和不完整性
需求编写注意事项

## Slide 25
需求验证

## Slide 26
2需求原型
1需求评审
3需求测试
原型是能够将需求变为现实的确认工具。
根据功能性需求或者用户要求进行测试，可以使项目人员感知到预期的系统行为。
设计测试
功能测试
正式评审
  同行评审
非正式评审
  同级桌审
  轮查
  走查
需求确认与验证

## Slide 27
软件原型是对提议新产品的部分、可能的或是初步的实现。
原型能够实现三个主要目的：
1 明确、完成一记验证需求
作为一种需求工具，原型能够辅助我们取得共识、查找错误和遗漏以及评估需求的准确性和质量。
通过原型来减少风险
2 探究设计的选择方案
3 创建一个可以演变为产品的部分系统
能够使项目干系人探究不同的用户交互技术、设想最终产品、优化系统的易用性以及评估潜在的技术方法。
原型是对部分产品的功能实现，通过一系列小规模的开发周期，它演变为完整的产品。

## Slide 28
获取用户需求
开发或细化架构
构建演化型原型
以增量方式验证和交付产品
构建并验证产品
交付产品
开发抛弃型
演示型模型
构建概念模型
设计UI
设计软件架构
开始下一轮迭代
在软件开发过程中
使用原型的一些可能的方法

## Slide 29
1 原型发布压力
最大风险是项目干系人会看到一个可以运行的可抛弃原型，从而得出产品几近完成的结论。
2 受细节所累
用户把注意力放在和UI有关的外观和操作细节上，而不是与需求概念相关的问题上。
3 不现实的性能预期
用户根据原型的性能来推断最终产品的预期性能。
原型风险
4 对原型投入过多
可能最终导致开发团队没有时间而不得不将原型作为产品或者匆忙进入混乱的产品实现。

## Slide 30
从需求到项目计划
从需求到成功
从需求到设计和代码
估算需求工作量
需求开发之外

## Slide 31: 软件开发V字模型
t
用户需求：
制定验收测试计划
功能性需求：
制定系统测试计划
架构：
制定集成测试计划
设计：
制定单元测试计划
验收测试
系统测试
集成测试
单元测试
编码

## Slide 32
感谢你的耐心倾听